Информация о проделанной работе в 2014 году

В 2014 году согласно государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы ГОБУЗ «ЛЦРБ»:

1.1. Устройство путей эвакуации в поликлинике, хозяйственном корпусе, стационаре п. Ревда (в т.ч. ПСД):

Плановый объем финансирования на 2014 год – 2 458 027,00 руб., фактически освоено средств – 2 458 027,00 руб. или 100,0%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.2. Замена, ремонт электропроводки, кабельных линий, приборов освещения, проведение замеров сопротивления изоляции и контура заземления в поликлинике, хозяйственном корпусе, стационаре п. Ревда (в т.ч. ПСД):

Плановый объем финансирования на 2014 год – 2 123 936,64 руб., фактически освоено средств – 2 123 936,64 руб. или 100,0%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.3. Ремонт системы горячего, холодного водоснабжения, водоотведения в поликлинике, хозяйственном корпусе, стационаре п. Ревда (в т.ч. ПСД):

Плановый объем финансирования на 2014 год – 2 902 693,93 руб., фактически освоено средств – 2 902 693,93 руб. или 100,0%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.4. Ремонт кровли в поликлинике, хозяйственном корпусе, стационаре п. Ревда (в т.ч. ПСД):

Плановый объем финансирования на 2014 год – 10 792 277,07 руб., фактически освоено средств – 10 694 941,50руб. или 99,1%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.5. Капитальный ремонт помещений поликлиники с. Ловозеро: ремонт не проводился со дня ввода здания поликлиники в эксплуатацию – с 1986 г.

Плановый объем финансирования на 2014 год – 9 750 000,00 руб., фактически освоено средств – 9 750 000,00 руб. или 100,0%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.6. Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса А:

Плановый объем финансирования на 2014 год – 3 600 000,00руб., фактически освоено средств – 3 600 000,00 руб. или 100,0%.

Приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи класса А.

1.7. Приобретение медицинского оборудования:

Плановый объем финансирования на 2014 год – 557 575,00 руб., фактически освоено средств – 557 575,00 руб. или 100,0%.

Приобретены кислородный концентратор и  камера холодильная для хранения тел усопших для нужд ГОБУЗ «ЛЦРБ».

1.8. Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений системы здравоохранения:

Плановый объем финансирования на 2014 год – 200 000,00руб., фактически освоено средств – 199 980,00 руб. или 100,0%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Денежные средства направлены на организацию (развитие) локально-вычислительных сетей.

Организована запись к врачу в электронном виде.

В 2014 году трудоустроено в Ловозерской ЦРБ врачей – 3 чел., среднего медицинского персонала – 10 чел., в 2014 году врачей – 3 чел., среднего медицинского персонала – 10 чел., в том числе для работы в с. Ловозеро 3 врачей (стоматолог хирург, офтальмолог, хирург), 1 врач анестезиолог-реаниматолог для оказания экстренной медицинской помощи жителям с. Ловозеро и отдаленных населенных пунктов (Каневка, Сосновка, Краснощелье), 2 фельдшера скорой медицинской помощи, впервые за несколько лет 1 фельдшер на фельдшерско-акушерский пункт с. Краснощелье. В настоящее время для работы в с. Ловозеро проходят предварительный медицинский осмотр 1 фельдшер.

В 2014 году 13 врачей прошли курсы повышения квалификации по специальностям «Дерматовенерология», «Неврология», «Трансфузиология», «Офтальмология», «Стоматология хирургическая», «Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», «Эндоскопия», «Ультразвуковая диагностика» и др. В 2014 году врач анестезиолог-реаниматолог проучен по специальности «Ультразвуковая  диагностика в г. Москва, в ноябре 2014 г. прошел специализацию по циклу «Ультразвуковое исследование сосудов, цветное и дуплексное сканирование артериальной и венозной систем». Принимали активное участие в семинарах, конгрессах, стажировках, расширенных коллегиях и т.д. Всего более 35 посещений.

На 2015 год запланированы следующие мероприятия:

Капитальный ремонт помещений и зданий поликлиники, стационара п. Ревда (ПСД) – 750 000,00 руб.

2.2. Ремонт системы отопления в поликлинике, хозяйственном корпусе, стационаре п. Ревда (ПСД) – 225 000,00 руб.

Ремонт системы горячего, холодного водоснабжения, водоотведения в поликлинике, хозяйственном корпусе, стационаре п. Ревда – 525 000,00 руб.

Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности лифта в п. Ревда (ПСД) – 150 000,00 руб.

Рассматривается вопрос о возможности работы скорой медицинской помощи с. Ловозеро в круглосуточном режиме.

Внедрение телемедицинских технологий.

Продолжение работы по привлечению медицинских кадров.