- Приложение к решению

- Ловозерского районного Совета

- от  28  октября  2009 года   №  5

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной целевой программы «Участие муниципального образования Ловозерский район в реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной программы» в 2008-2009 годах, принятой решением Ловозерского районного Совета  от 25.09.2008 № 283

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финанси-рования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по 60-квартирному жилому дому в с.Ловозеро: - разработка проектно-сметной документации, государственная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации - технологическое присоединение к сетям электроснабжения | 2009 год 2008 год 2009 год | 5,0 57,5 115 | местный бюджет | Администрация муниципального образования Ловозерский район |
| 2. | Строительство детского сада в с.Краснощелье - строительно-монтажные работы - оплата услуг технического надзора | 2008 год 2009 год 2008 год 2009 год | 3,1 535,3 50,0 149,0 | местный бюджет | Администрация муниципального образования Ловозерский район |
| 3. | Реконструкция бассейна средней школы № 1 в п.Ревда - разработка проектно-сметной документации, государственная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации | 2009 год | 1,0 | местный бюджет | Отдел образования администрации муниципального образования Ловозерский район |
| ИТОГО, в том числе 2008 2009 |  |  | 915,9 110,6 805,3 | местный бюджет |  |